АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ Р.П.СРЕДНЯЯ АХТУБА

СРЕДНЕАХТУБИНСКОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 03 декабря 2019г. №418

Об утверждении Плана мероприятий (Дорожная карта) по актуализации схемы теплоснабжения городского поселения р.п. Средняя Ахтуба

на 2021 год

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ  (ред. от 02.08.2019) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010г. № 190-ФЗ (ред. от 29.07.2018) «О теплоснабжении», Федеральным законом от 23.11.2009 №261-ФЗ (ред. от 26.07.2019) «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства  Российской Федерации от 22.02.2012 №154 (ред. от 16.03.2019) «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 №808  (ред. от 22.05.2019) «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты правительства Российской Федерации»  постановляю:

- Утвердить план мероприятий (Дорожная карта) по актуализации схемы теплоснабжения городского поселения р.п. Средняя Ахтуба Среднеахтубинского муниципального района  на 2021 год согласно приложению №1.

- Специалистам администрации городского поселения р.п. Средняя Ахтуба Среднеахтубинского муниципального района обеспечить исполнение Плана мероприятий (Дорожная карта) по актуализации схемы теплоснабжения городского поселения р.п. Средняя Ахтуба Среднеахтубинского района на 2021 год.

- Настоящее постановление обнародовать и разместить на официальном сайте администрации городского поселения р.п. Средняя Ахтуба.

- Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского поселения р.п. Средняя Ахтуба В.Н. Васильева.

Глава городского поселения

р.п. Средняя Ахтуба                                                                         Ю.В. Попов

Приложение № 1 к Постановлению

Администрации городского поселения

р.п. Средняя Ахтуба №418

От 03.12.2019г.

План мероприятий (Дорожная карта) по актуализации схемы теплоснабжения городского поселения р.п. Средняя Ахтуба

на 2021 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственный за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка и размещение на официальном сайте и средствах массовой информации уведомления о начале проведения актуализации схем теплоснабжения в соответствии с пунктами 15, 34 «Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения» постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» | до 15.01.2020 | Администрация городского поселения р.п.Средняя Ахтуба |
| 2. | Прием предложений от теплоснабжающих и теплосетевых организаций и иных лиц по актуализации схем теплоснабжения | до 28.02.2020 | Администрация городского поселения р.п.Средняя Ахтуба |
| 3. | Размещение на официальном сайте администрации Среднеахтубинского муниципального района проекта актуализации схем теплоснабжения и сведений о размещении проекта схем, в соответствии с пунктом 19 «Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения» | до 30.03.2020 | Администрация городского поселения р.п.Средняя Ахтуба |
| 4. | Рассмотрение проекта актуализации схемы теплоснабжения путем сбора замечаний и предложений, срок сбора, который не может быть менее 20 или более 30 календарных дней с даты опубликования проекта актуализации схем теплоснабжения, в соответствии с пунктом 21 «Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения» | до 28.04.2020 | Администрация городского поселения р.п.Средняя Ахтуба |
| 5. | Размещение уведомления о проведении публичных слушаний по замечаниям к схемам теплоснабжения городского поселения р.п. Средняя Ахтуба Среднеахтубинского муниципального района, в соответствии с пунктом 22, 23 «Тербований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения» | до 29.04. 2020 | Администрация городского поселения р.п.Средняя Ахтуба |
| 6. | Проведение публичных слушаний по замечаниям к схемам теплоснабжения городского поселения р.п. Средняя Ахтуба Среднеахтубинского муниципального района, в соответствии с пунктом 23 «Тербований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения» | до 01.05 2020 | Администрация городского поселения р.п.Средняя Ахтуба |
| 7. | Размещение итогового документа (протокола) о результатах проведенных публичных слушаний к схемам теплоснабжения городского поселения р.п. Средняя Ахтуба Среднеахтубинского муниципального района, в соответствии с пунктом 24 «Тербований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения» | до 08.05. 2020 | Администрация городского поселения р.п.Средняя Ахтуба |
| 8. | Принятие решения по результату проведения публичных слушаний, в соответствии с пунктом 26 «Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения» | до 12.05.2020 | Администрация городского поселения р.п.Средняя Ахтуба |
| 9. | Утверждение актуальных схем теплоснабжения городского поселения р.п. Средняя Ахтуба Среднеахтубинского муниципального района, в соответствии с пунктом 26 «Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения» | до 22.05.2020 | Администрация городского поселения р.п.Средняя Ахтуба |
| 10. | Размещение актуализированных схем теплоснабжения городского поселения р.п. Средняя Ахтуба Среднеахтубинского муниципального района на сайте в полном объеме, в соответствии с пунктом 19 «Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения» | до 06.06.2020 | Администрация городского поселения р.п.Средняя Ахтуба |
| 11. | Опубликование информации о размещении схем теплоснабжения на официальном сайте администрации Среднеахтубинского муниципального района | до 09.06.2020 | Администрация городского поселения р.п.Средняя Ахтуба |