АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ Р.П.СРЕДНЯЯ АХТУБА

СРЕДНЕАХТУБИНСКОГО муниципального РАЙОНА

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 21 апреля 2020г. № 133

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА») ПО

ПЕРЕСЕЛЕНИЮ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА, ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ Р.П. СРЕДНЯЯ АХТУБА

НА 2020 - 2024 ГОДЫ

В целях реализации национального проекта «Жилье и городская среда», в рамках реализации регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007г. №185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (ред. от 29.06.2015г.) и на основании Постановления Администрации Волгоградской области от 01.04.2019 N 141-п (ред. от 26.07.2019 N 355-п, от 24.09.2019 N 476-п, от 05.11.2019 N 548-п, от 28.12.2019 N 690-п) "Об утверждении региональной адресной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Волгоградской области в 2019-2025 годах", постановляю:

1. Утвердить план мероприятий («Дорожная карта») по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, проживающих на территории р.п. Средняя Ахтуба на 2020-2024 годы. (Приложение 1);

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского поселения р.п. Средняя Ахтуба В.Н. Васильева.

3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Звезда» и разместить на официальном сайте администрации городского поселения р.п.Средняя Ахтуба.

Глава  городского поселения

р.п. Средняя Ахтуба                                                                                            Ю. В. Попов

Приложение 1

к постановлению администрации

городского поселения р.п.Средняя Ахтуба

от 21 апреля 2020г. № 133

План мероприятий («Дорожная карта») по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, проживающих на территории р.п.Средняя Ахтуба

на 2020-2024 годы

| N п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации мероприятий | Исполнитель мероприятий | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.1. | Подготовка и утверждение муниципальных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | ежегодно, до 30 мая | Администрация городского поселения р.п.Средняя Ахтуба | утвержденные муниципальные программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, результатом которых должна стать ликвидация многоквартирных домов, признанных до 01 января 2017 г. аварийными и подлежащими сносу или реконструкции с физическим износом в процессе их эксплуатации |
| 1.2. | Мероприятия по подготовке документации, в том числе: |  |  |  |
| 1.2.1. | Разработка плана выделения и оформления земельных участков для строительства домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, включая сроки оформления разрешений на строительство (по каждому земельному участку) | ежегодно, до 30 мая | Администрация городского поселения р.п.Средняя Ахтуба | обеспечение своевременного начала строительства многоквартирных домов в рамках реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда |
| 1.2.2. | Разработка плана проведения конкурсных процедур по строительству домов и/или приобретению помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда (по каждой конкурсной процедуре с указанием сроков ее проведения, площади строящихся или приобретаемых помещений и начальной цены) | ежегодно, до 30 мая | Администрация городского поселения р.п.Средняя Ахтуба | обеспечение своевременного проведения конкурсных процедур в рамках реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда |
| 1.2.3. | Обоснование начальных цен контрактов на приобретение помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда | ежегодно, до 30 мая | Администрация городского поселения р.п.Средняя Ахтуба | обеспечение своевременного проведения конкурсных процедур в рамках реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда |
| 1.2.4. | Формирование перечня планируемых участников конкурсных процедур с указанием сведений об объемах строительства жилья такими участниками за последние три года, а также оформленных на таких участников земельных участках и выданных разрешениях на строительство | ежегодно, до 30 мая | Администрация городского поселения р.п.Средняя Ахтуба | обеспечение своевременного начала строительства многоквартирных домов в рамках реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда |
| 1.2.5. | Разработка плана строительства домов и переселения граждан из аварийного жилищного фонда (по каждому строящемуся дому) | ежегодно, до 30 мая | Администрация городского поселения р.п.Средняя Ахтуба | обеспечение своевременного завершения мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда |
| 1.2.6. | Разработка плана реконструкции и/или сноса аварийных домов, включающего в себя указание на планируемое последующее использование земельных участков под домами, подлежащими сносу (по каждому аварийному дому) | ежегодно, до 30 мая | Администрация городского поселения р.п.Средняя Ахтуба | обеспечение своевременного завершения мероприятий по реконструкции и/или сносу аварийных домов |
| 1.3. | Принятие решений о бюджете муниципального образования на текущий год и плановый период (до 01 сентября 2024г. включительно), предусматривающих необходимые источники финансирования переселения граждан из аварийного жилищного фонда | ежегодно | Администрация городского поселения р.п.Средняя Ахтуба | обеспечение своевременного софинансирования мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда |
| 1.4. | Заключение муниципальных контрактов на приобретение, строительство жилых помещений | ежегодно, до 01 июля | Администрация городского поселения р.п.Средняя Ахтуба | осуществление строительства или приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда |
| 1.5. | Заключение договоров с гражданами, переселяемыми из аварийного жилищного фонда | ежегодно, до 01 декабря | Администрация городского поселения р.п.Средняя Ахтуба | заключенные договоры с гражданами, переселяемыми из аварийного жилищного фонда |
| 1.6. | Снос или реконструкция расселяемого аварийного жилищного фонда | ежегодно, в сроки, установленные областной адресной программой по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 - 2025 годы | Администрация городского поселения р.п.Средняя Ахтуба | снос или реконструкция расселяемого аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов муниципальных образований |
| 1.7. | Мониторинг выполнения мероприятий "дорожной карты" | 2020 - 2024 годы | Администрация городского поселения р.п.Средняя Ахтуба | реализация мероприятий "дорожной карты" |

Глава городского поселения

р.п.Средняя Ахтуба                                                                                       Ю.В. Попов